PROPOSAL

PESERTA PROGRAM PENDANAAN

HACKATHON DEEPTECH

UMS HEALTH INNOVATION HACKATHON 2026

ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in

Tim Antech Async · Tantangan ARB-02 · CV Arbain Jaya Mandiri

PENYELENGGARA KEGIATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

TAHUN 2026

LEMBAR IDENTITAS

1. Judul dan identitas usulan

Judul inovasi		: ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in

Nama tim		: Antech Async

Kategori		: Awal

2. Ketua Tim Pelaksana

a. Nama lengkap	: Purwo Setiawan

b. Jenis kelamin	: [L / P]

c. Status		: Dosen

d. Nomor identitas	: [NIDN/NUPTK]

e. Jabatan struktural	: [Jabatan, jika ada]

f. Jabatan fungsional	: [Jabatan, jika ada]

g. Institusi		: [Nama institusi]

h. Alamat institusi	: [Alamat institusi]

i. Alamat domisili	: [Alamat, jika diperlukan]

j. Telepon/WhatsApp	: [Nomor aktif]; Faks: [Jika ada]

k. Email		: [Email aktif]

3. Mitra dan tantangan

Nama mitra		: CV Arbain Jaya Mandiri (CV Arba'in), Surakarta

Kode tantangan	: ARB-02 – Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok

4. Daftar Tim Pelaksana

| No | Nama lengkap | NIM/NIDN/NIP | Institusi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Purwo Setiawan | [NIDN/NUPTK] | [Institusi] |
| 2 | Ridwan Renaldi | [NIK] | [Institusi] |
| 3 | Muhammad Hammam Islami | [NIK] | [Institusi] |
| 4 | Reza | [NIM] | [Institusi] |

|  |  | Surakarta, 20 Oktober 2026 Ketua Tim Pelaksana, [Tanda tangan] Purwo Setiawan [NIDN/NUPTK] |
| --- | --- | --- |

| SUBSTANSI PROPOSAL UMS HEALTH INNOVATION HACKATHON 2026 |  |
| --- | --- |
| 1. Judul Proposal |  |
| ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in |  |
| 2. Tema Fokus Inovasi |  |
| Bidang strategis | Kesehatan Tantangan: ARB-02 – Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok |
| 3. Ringkasan Eksekutif (maksimal 250 kata) |  |
| CV Arbain Jaya Mandiri, produsen produk herbal ber-CPOTB di Surakarta, menjual secara B2B ke apotek, toko obat, dan minimarket, tetapi data pelanggan, aktivitas sales, dan stok masih tercatat di buku dan chat. ArbaSync adalah CRM terpadu berbentuk Progressive Web App offline-first: sales mencatat kunjungan dan pesanan dari ponsel dalam ±15 detik meski tanpa sinyal, dan setiap pesanan otomatis memperbarui data outlet, kinerja sales, dan stok. Dua kebaruan teknisnya: (1) buku besar pergerakan stok ber-batch yang dapat digabung dari banyak perangkat offline tanpa saling menimpa sekaligus menelusuri batch sampai ke outlet; (2) jatah stok prediktif per sales dari peramalan interval pesan ulang outlet, agar janji stok tetap aman saat offline. Pengguna: sales lapangan, admin gudang dan penjualan, serta direksi. Manfaat: tanpa input berulang, selisih stok turun, peluang pesan ulang tidak terlewat. Potensi komersial: layanan langganan bagi UMKM produsen/distributor herbal di Solo Raya dengan CV Arba'in sebagai pengguna pertama. Kegiatan utama: validasi bersama mitra, purwarupa saat hackathon, uji pengguna, dan pilot hingga April 2027. TKT awal 2, target TKT 6. |  |
| 4. Deskripsi Inovasi (maksimal 2 halaman) |  |
| 1. Masalah dan pengguna Data pelanggan B2B, aktivitas sales, dan stok CV Arba'in tersebar di buku catatan dan pesan singkat serta dikelola manual [1, 2], sehingga riwayat outlet sulit ditelusuri, kunjungan sales tidak terpantau, stok tidak sesuai gudang, dan risiko kehabisan atau kelebihan stok meningkat [1]. Semua jalur calon pelanggan di situs mitra pun berakhir di satu nomor WhatsApp tanpa basis data [3]. Pengguna: sales lapangan (ponsel, sinyal tidak stabil), admin gudang dan penjualan (desktop), serta direksi. Bukti kebutuhan berasal dari paparan mitra dan laman tantangan; wawancara dan observasi langsung dijadwalkan saat pembekalan. Target kinerja: satu kali input memperbarui pesanan, pelanggan, kinerja, dan stok; satu pesanan tercatat ≤ 15 detik; 100% data offline tersinkron tanpa duplikasi; selisih stok sistem vs fisik turun ≥ 50% dari baseline saat pilot. Hilirisasi: masalah serupa dialami UMKM herbal lain yang memiliki sales lapangan. 2. Solusi awal Cara kerja. Satu PWA melayani sales (ponsel) dan admin/direksi (desktop). Sales membuka daftar Kunjungan hari ini yang sudah diprioritaskan, check-in (waktu dan GPS), lalu membuat pesanan dengan Ulangi pesanan terakhir atau SKU favorit outlet. Tindakan tersimpan dulu di perangkat dan terkirim saat sinyal tersedia; admin dan direksi memantau pesanan, stok, dan kinerja di dasbor. Dasar teknologi dan rancangan sistem: - Offline-first. Service worker menyimpan aplikasi; IndexedDB menyimpan outlet, katalog, dan snapshot stok. Pola outbox dengan ID unik (UUID) dari perangkat dan API idempoten mencegah data hilang atau tercatat ganda saat sinyal putus-sambung [4]. - Buku besar stok ber-batch. Stok dicatat sebagai pergerakan (masuk produksi per batch, dipesan, dikirim, penyesuaian opname), bukan angka yang ditimpa. Karena penjumlahan tidak bergantung urutan, data dari banyak perangkat offline dapat digabung tanpa konflik tulis dan setiap selisih memiliki jejak audit [5]. Pengiriman dialokasikan FEFO menurut tanggal kedaluwarsa batch. - Jatah stok prediktif. Interval pesan ulang tiap outlet × SKU diperkirakan dengan exponential smoothing [6] untuk mengurutkan prioritas kunjungan dan menetapkan jatah stok tiap sales saat sinkronisasi pagi. Pesanan dalam jatah aman meski offline; di luar jatah, server memutuskan saat sinkronisasi (dipenuhi sebagian atau backorder). Kebaruan. CRM dan aplikasi kasir umum dirancang untuk penjualan generik dan umumnya menuntut koneksi saat mencatat. ArbaSync menggabungkan pencatatan lapangan offline, ketertelusuran batch sampai ke outlet yang relevan bagi produsen ber-CPOTB [7], dan alokasi stok prediktif dalam satu alur sederhana untuk UMKM. Kelayakan. Memakai teknologi web terbuka yang matang (React, IndexedDB, Workbox, PostgreSQL), berjalan di ponsel Android kelas menengah tanpa toko aplikasi; fungsi inti dapat dibangun dalam 3 hari hackathon, dan prediksi dimulai dari data dummy mitra. Komponen lokal dan KI. Dikembangkan tim dalam negeri, di-hosting di server lokal, dengan satuan dagang lokal (dus/pak/pcs). Peluang KI: hak cipta perangkat lunak beserta rancangan sinkronisasi buku besar dan algoritma jatah stok. 3. Kondisi awal dan TKT Sudah tersedia: analisis kebutuhan sekunder, user story, persona, rancangan arsitektur, model data, dan wireframe layar utama (Lampiran C); belum ada kode teruji maupun validasi langsung dengan pengguna. TKT awal 2 (konsep dan rancangan teknologi dirumuskan). Target TKT 4 setelah hackathon (fungsi inti tervalidasi di lingkungan uji) dan TKT 6 pada April 2027 (diuji sales dan admin CV Arba'in dalam operasional nyata). 4. Rencana kegiatan (Oktober 2026 – April 2027) Tahap; Waktu; Keluaran; Ukuran keberhasilan. Validasi masalah dan data; 26 Okt – 4 Nov 2026; Wawancara sales, admin, direksi; ikut kunjungan 1 sales; data dummy SKU/outlet; baseline; ≥ 5 narasumber; baseline waktu input dan selisih stok terukur. Purwarupa inti (hackathon); Nov 2026, 3 hari; Kunjungan, pesanan offline, sinkronisasi, buku besar stok, dasbor direksi; Demo 2 ponsel mode pesawat tersinkron tanpa duplikasi; input ≤ 15 detik (TKT 4). Penyempurnaan; Des 2026; Batch dan FEFO, jatah stok prediktif, impor data spreadsheet; Uji fungsi lulus; galat prediksi diukur pada data riwayat. Uji pengguna; Jan 2027; Uji tugas dan kuesioner SUS [8] dengan sales dan admin; perbaikan; SUS ≥ 70; ≥ 90% tugas berhasil. Pilot lapangan; Feb – Mar 2027; Dipakai harian oleh sales dan gudang mitra; Selisih stok turun ≥ 50% dari baseline; 100% data tersinkron (TKT 6). Hilirisasi dan lanjutan; Apr 2027 dst.; Panduan, skema langganan, hak cipta, laporan; replikasi ke 2–3 UMKM herbal Solo Raya; Kesepakatan lanjut pakai/MoU dengan mitra. 5. Komposisi tim Tim lintas unsur: dosen Teknik Industri (manajemen persediaan dan operasi), dua praktisi pengembang sistem informasi berpengalaman (SPADA UMS, SIPAS, SIHRD, APPLES, MyAudit), dan mahasiswa; rincian peran pada bagian 5. 6. Dukungan mitra Nyata: kebutuhan dipaparkan langsung oleh perwakilan CV Arba'in pada sosialisasi 7 Oktober 2026 [2]; laman tantangan menyebut mitra menyediakan konsultasi alur distribusi dan contoh data pelanggan/produk [1]. Rencana: wawancara dan observasi saat pembekalan, uji purwarupa bersama sales dan admin, lalu pilot operasional. Peran mitra: pemilik masalah, pemasok data, dan pengguna awal. Dampak: data terpusat tanpa input berulang, stok terkendali, dan kinerja sales terukur. |

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (maksimal 1 halaman)

Anggota; Peran; Tugas utama; Keluaran. Purwo Setiawan (dosen); Ketua; koordinator operasional dan regulasi; Penghubung dengan panitia dan mitra; pengendalian jadwal; analisis proses distribusi dan persediaan; aturan batch, FEFO, dan CPOTB; pelindungan data pelanggan; evaluasi indikator; Rencana kegiatan, aturan persediaan, laporan evaluasi. Ridwan Renaldi (profesional); Koordinator teknis; Arsitektur PWA dan sinkronisasi offline, API dan buku besar stok, model prediksi jatah stok; uji fungsi; Purwarupa, dokumentasi teknis, hasil uji fungsi. Muhammad Hammam Islami (profesional); Koordinator bisnis dan hilirisasi; pendukung teknis; Model biaya dan skema langganan, rencana pilot dan replikasi, pemetaan KI; dasbor admin dan direksi; Model bisnis, rencana hilirisasi, modul dasbor. Reza (mahasiswa); Koordinator validasi pengguna; pendukung teknis; Wawancara dan observasi sales, admin, direksi; baseline; uji tugas dan SUS; antarmuka aplikasi sales; Catatan validasi, laporan uji pengguna, antarmuka sales. Mekanisme pemantauan. Rapat mingguan 30 menit; tugas dan keputusan dicatat di papan tugas dan repositori Git bersama; tonggak tiap tahap (bagian 4 butir 4) ditinjau ketua. Dosen membimbing tanpa menggantikan peran mahasiswa dalam pengembangan purwarupa.

6. Daftar Pustaka

[1] UMS Innovation Hub, “ARB-02: Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok,” 2026. [Daring]. Tersedia: https://ihub.ums.ac.id/hackathon/tantangan/arb-02-integrasi-data-pelanggan-aktivitas-sales-dan-stok [2] UMS Innovation Hub, “Sosialisasi UMS Health Innovation Hackathon 2026,” Surakarta, 7 Okt. 2026. [3] CV Arbain Jaya Mandiri, “Jasa Maklon Herbal Solo,” 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.jasamaklonherbal.com/ (diakses 14 Okt. 2026). [4] M. Kleppmann, A. Wiggins, P. van Hardenberg, dan M. McGranaghan, “Local-first software: You own your data, in spite of the cloud,” dalam Proc. ACM SIGPLAN Onward! 2019, hlm. 154–178, 2019. [5] M. Fowler, “Event Sourcing,” martinfowler.com, 2005. [Daring]. Tersedia: https://martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html [6] R. J. Hyndman dan G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, ed. 3. Melbourne: OTexts, 2021. [7] Badan POM RI, Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Jakarta, 2021. [8] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” dalam Usability Evaluation in Industry, London: Taylor & Francis, 1996, hlm. 189–194.

7. Lampiran (digabung dalam satu PDF proposal)

- Lampiran A: CV ketua dan seluruh anggota — wajib; format bebas. - Lampiran B: pakta integritas bertanda tangan seluruh anggota (3–6 orang) — wajib; gunakan format pada halaman berikutnya dan hapus baris kosong. - Lampiran C: bukti purwarupa atau desain awal — wajib; format bebas. - Portofolio, sertifikat kompetensi, dan bukti dukungan/kemitraan — tambahan jika ada.

PAKTA INTEGRITAS

PESERTA UMS HEALTH INNOVATION HACKATHON 2026

| Nama ketua tim | Purwo Setiawan |
| --- | --- |
| Nomor identitas ketua | [NIDN/NUPTK] |
| Nama tim | Antech Async |
| Institusi ketua | [Nama institusi] |
| Subtema/tantangan | ARB-02 – Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok |
| Judul inovasi | ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif untuk Distribusi B2B Produk Herbal CV Arba'in |

Kami, ketua dan seluruh anggota tim yang tercantum dalam proposal ini, menyatakan:

- Orisinalitas karya. Karya yang diajukan adalah karya asli tim, tidak menjiplak, tidak menggunakan karya pihak lain tanpa izin, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Karya tersebut belum pernah memenangkan kompetisi lain.

- Kebenaran data. Identitas, status peserta, bukti awal, proposal, dan dokumen pendukung yang disampaikan benar sesuai kondisi sebenarnya. Kami bersedia memberikan klarifikasi dan memperbaiki kekeliruan.

- Komitmen mengikuti program. Kami bersedia mengikuti seluruh tahap sesuai ketentuan panitia, dari pendaftaran, validasi masalah, pembekalan, pengembangan dan demo day, sampai pendampingan serta laporan yang menjadi kewajiban tim pada tahap terkait.

- Konflik kepentingan. Kami akan mengungkapkan hubungan dengan reviewer, juri, mentor, mitra, atau panitia yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.

- Kerahasiaan. Kami menjaga informasi rahasia, data pribadi, serta kekayaan intelektual tim lain atau mitra; penggunaan dan publikasi dilakukan sesuai izin pemilik.

- Kepatuhan dan pertanggungjawaban. Kami mematuhi ketentuan program dan hukum yang berlaku. Jika menerima bantuan, kami menggunakan dan melaporkannya sesuai peruntukan. Pelanggaran ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan kepesertaan/status pemenang dan pengembalian bantuan jika diwajibkan.

Kami membuat pernyataan ini dengan sadar dan tanpa paksaan. Semua anggota bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.

Surakarta, 20 Oktober 2026

| No | Nama lengkap | Peran | NIM/NIDN/NIP | Tanda tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Purwo Setiawan | Ketua | [NIDN/NUPTK] | [Tanda tangan] |
| 2 | Ridwan Renaldi | Anggota | [NIK] | [Tanda tangan] |
| 3 | Muhammad Hammam Islami | Anggota | [NIK] | [Tanda tangan] |
| 4 | Reza | Anggota | [NIM] | [Tanda tangan] |